| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: Xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders |
| 2. Kiểm tra Increment | • PBI được trình diễn là Done: PBI-01 (Nhập số/link kiểm tra), PBI-02 (Hiển thị kết quả kiểm tra), PBI-03 (Hiển thị cảnh báo rủi ro), PBI-04 (Lịch sử tra cứu cá nhân) • PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: PBI-05 (Tự động gửi cảnh báo qua SMS/Email) chưa Done do chưa hoàn thành Unit Test đạt 100% coverage và chưa vượt qua bài kiểm tra bảo mật (Security Audit) |
| 3. Chọn User Journey và người demo | • User Journey: Người dùng truy cập ứng dụng -> Dán đường link/nhập số điện thoại nghi vấn vào ô tìm kiếm -> Bấm nút "Kiểm tra" -> Hệ thống phân tích và hiển thị kết quả cảnh báo rủi ro -> Người dùng xem lịch sử tra cứu cá nhân. • Người demo: Developer đại diện nhóm (hoặc nhóm Developers phân công theo từng phần năng lực). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Anh/chị thấy giao diện hiển thị cảnh báo rủi ro đã đủ rõ ràng và giúp người dùng cảm thấy dễ hiểu khi thao tác thực tế chưa?" 2. "Theo anh/chị, thông tin nào trên màn hình kết quả kiểm tra là hữu ích nhất, và cần điều chỉnh/bổ sung gì để nâng cao trải nghiệm người dùng?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2 |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | • Sai ở: PO trình diễn sai người , giới thiệu sai trạng thái (PBI05 chưa đạt DoD nên không được tính là done) • Cách sửa: Developers trình diễn các PBI đã Done (PBI-01 đến PBI-04). PO làm rõ trạng thái PBI-05 chưa Done và nêu rõ lý do chưa đạt DoD |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | • Sai: Biến Sprint Review thành buổi báo cáo công việc cá nhân ,thiếu tương tác trực tiếp với Stakeholders • Cách sửa: Developers cùng PO phối hợp trao đổi, thảo luận với Stakeholders về sản phẩm vừa demo |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | • Sai : Dành quá ít thời gian cho Stakeholders nói và sai thẩm quyền quyết định Product Backlog • Cách sửa: Stakeholders thảo luận xuyên suốt buổi họp; PO, chốt tiếp nhận góp ý nào vào Product Backlog và sẽ quyết định ưu tiên cho các Sprint tiếp theo |

N3

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận yêu cầu vào Product Backlog dưới dạng một User Story mới. PO sẽ phân tích giá trị, đánh giá mức độ ưu tiên và sắp xếp vào các Sprint tương lai; tuyệt đối không thêm trực tiếp vào Sprint hiện tại hoặc cam kết làm ngay |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Xác định đây là lỗi UI/UX (Bug/Defect) của Increment vừa demo. PO ghi nhận thông tin và tạo một bug ticket/item trong Product Backlog để Developers tinh chỉnh giao diện responsive, đảm bảo hiển thị chuẩn trên mọi thiết bị di động trong Sprint tiếp theo |